

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

главы администрации

24 апреля 2017 г. № 303-р

г. Горловка

Об утверждении планов по подготовке

объектов жизнеобеспечения, социальной

сферы и жилищного фонда к отопительному

сезону 2017-2018 годов

С целью своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному сезону 2017-2018 годов, руководствуясь частью 2 статьи 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Законом Украины «О теплоснабжении», Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630, распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 23 марта 2017 года № 38-од, пунктом 4.1 Положения об администрации города Горловка, утвержденного распоряжением главы администрации от 13 февраля 2015 года № 1-р

1. Утвердить планы:

1.1. комплексной подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (прилагается);

1.2. подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (прилагается);

1.3. подготовки объектов водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (прилагается);

1.4. по подготовке дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (прилагается).

2. Утвердить составы:

2.1. городского штаба по контролю за прохождением отопительного сезона и подготовкой города к работе в осенне-зимний период 2017-  
2018 годов (прилагается);

2

2.2. районных штабов по контролю за прохождением отопительного сезона и подготовкой района к работе в осенне-зимний период 2017-  
2018 годов (прилагаются).

3. Заседания городского штаба по контролю за прохождением отопительного сезона и подготовкой города к работе в осенне-зимний период 2017- 2018 годов проводить еженедельно начиная с мая 2017 года.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений г. Горловка:

4.1. обеспечить своевременную подготовку жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимний период 2017-  
2018 годов;

4.2. приступить к выполнению мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с 15 апреля 2017 года согласно предоставленным графикам;

4.3. закончить подготовку жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017- 2018 годов до 01.10.2017.

5. Администрациям Центрально-Городского, Калининского, Никитовского районов г. Горловка (Кудрякова, Подустов, Ивахненко) обеспечить контроль за работой жилищно-коммунальных предприятий,  
в части подготовки жилого фонда к работе в зимний период 2017-2018 годов, с подписанием паспортов готовности жилых домов к работе в зимний период 2017-2018 годов.

6. Координацию работы по выполнению распоряжения возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Горловка (Конев), контроль – на заместителя главы администрации Горбатова И.Е.

И.о. главы администрации И.С. ПРИХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением главы администрации

от 24.04.2017 г. № 303-р

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН** | | | | | |
| **комплексной подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период**  **2017-2018 годов** | | | | | |
|  | | | | | |
| Общее количество домов жилищного фонда всех форм собственности с учётом сельского и поселкового 3218 ед., 4576,6562 млн.м2 | | | | | |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед.измерения** | **План** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Комплексная подготовка домов с выдачей паспортов готовности - всего** | 1 | домов | 3153 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. С централизованным отоплением (ц/о) | 2 | домов | 1881 |
| 2. Жилищный фонд коммунальной собственности | 3 | домов | 3095 |
| 3. Жилищный фонд ОСМД, ЖСК | 4 | домов | 58 |
| 4. Ведомственный жилищный фонд | 5 | домов | 0 |
| **2** | **Жилой фонд всех форм собственности в котором выполняется:** |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 6 | домов | 777 |
|  | 7 | тыс. м² | 72,994 |
| в том числе: |  |  |  |
| - мягкой | 8 | домов | 307 |
|  | 9 | тыс. м² | 49,082 |
| - шиферной | 10 | домов | 470 |
|  | 11 | тыс. м² | 23,912 |
| ремонт (замена) систем ц/о | 12 | домов. | 873 |
|  | 13 | м.п. | 9568 |
| промывка (опресовка) систем ц/о | 14 | домов | 550 |
| ремонт систем горячего водоснабжения | 15 | домов | 0 |
|  | 16 | м.п. | 0 |
| ремонт систем холодного водоснабжения | 17 | домов | 501 |
|  | 18 | м.п. | 4649 |
| ремонт оголовков | 19 | домов | 166 |
|  | 20 | шт. | 447 |
| ремонт (замена) запорной арматуры | 21 | домов | 1384 |
|  | 22 | шт. | 7379 |
| ремонт входных дверей | 23 | домов | 187 |
|  | 24 | шт. | 221 |
| остекление | 25 | домов | 357 |
|  | 26 | м² | 4022,6 |
| 2 | | | | |
| Продолжение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3** | **Подготовка объектов социально-культурного назначения - всего** | 27 | ед. | 158 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. Объектов с централизованным отоплением | 28 | ед. | 132 |
| 2. Школы | 29 | ед. | 53 |
| 3. Детские сады | 30 | ед. | 55 |
| 4. Лечебные учреждения | 31 | ед. | 24 |
|  | 5. Учреждения культуры | 32 | ед. | 26 |
| **4** | **Общий объём средств (за счёт всех источников финансирования) на выполнение подготовительных и ремонтных работ в жилищном фонде всех форм собственности** | 33 | тыс.руб. | 57564,13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Управляющий делами администрации Н.Ю. Ботвина | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| План комплексной подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Горловка  И.о. начальника управления Р.Г.Конев    УТВЕРЖДЕНО  Распоряжением главы администрации  от 24.04.2017 г. № 303-р  **ПЛАН**  **подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период**  **2017-2018 годов**  Общее количество котельных всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 138 единиц  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 217,2047 км   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед. изм.** | **План** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **1** | **Подготовка котельных - всего** | 1 | единиц | 138 | |  | в том числе: |  |  |  | |  | 1.1.Котельные коммунальной (муниципальной) собственности (с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 2 | единиц | 18 | |  | 1.2.Котельные министерств и ведомств - всего | 3 | единиц | 120 | |  | в том числе: |  |  |  | |  | -Министерство доходов и сборов  (ГП «Донбасстеплоэнерго) | 4 | единиц | 103 | |  | -Минтранс | 5 | единиц |  | |  | -Минкультуры | 6 | единиц |  | |  | -Минобразования | 7 | единиц | 2 | |  | -Минздрав | 8 | единиц | 3 | |  | -Прочие: | 9 | единиц | 12 | | **2** | **Капитальный ремонт/реконструкция котельных, всего** | 10 | единиц | 9 | |  | в том числе: |  |  |  | |  | 2.1.Котельные коммунальной (муниципальной) собственности (с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 11 | единиц | 1 | |  | 2.2. Котельные министерств и ведомств - всего | 12 | единиц | 8 | |  | в том числе: |  |  |  | |  | -Министерство доходов и сборов  (ГП «Донбасстеплоэнерго) | 13 | единиц | 8 | |  | -Минтранс | 14 | единиц |  | |  | -Минкультуры | 15 | единиц |  | |  | -Минобразования | 16 | единиц |  | |  | -Минздрав | 17 | единиц |  | |  | -Прочие: | 18 | единиц |  | | **3** | **Замена котлов - всего** | 19 | единиц | 1 | |  | в том числе: |  |  |  | | 2  Продолжение | | | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | |  | 3.1. Котельные коммунальной (муниципальной) собственности (с учетом сельских и поселковых котельных) - всего | 20 | единиц | 1 | | |  | 3.2.Котельные министерств и ведомств - всего | 21 | единиц |  | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | - Министерство доходов и сборов  (ГП «Донбасстеплоэнерго) | 22 | единиц |  | | |  | - Минтранс | 23 | единиц |  | | |  | - Минкультуры | 24 | единиц |  | | |  | - Минобразования | 25 | единиц |  | | |  | - Минздрав | 26 | единиц |  | | |  | - Прочие: | 27 | единиц |  | | | **4** | **Ремонт котлов** | 28 | единиц | 397 | | | **5** | **Подготовка тепловых сетей (в двухтрубном измерении), испытания - всего** | 29 | км | 217,2047 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 5.1. Сети котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 30 | км | 12,74 | | |  | 5.2. Сети от котельных министерств и ведомств - всего | 31 | км | 204,4647 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | - Министерство доходов и сборов  (ГП «Донбасстеплоэнерго) | 32 | км | 202,417 | | |  | - Минтранс | 33 | км |  | | |  | - Минкультуры | 34 | км |  | | |  | - Минобразования | 35 | км | 0,324 | | |  | - Минздрав | 36 | км | 0,0965 | | |  | - Прочие: | 37 | км | 1,6272 | | | **6** | **Протяженность тепловых сетей, которые подлежат замене (в двухтрубном измерении) - всего** | 38 | км | 16,642 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 6.1. Сети от котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 39 | км | 0,35 | | |  | 6.2. Сети от котельных министерств и ведомств - всего | 40 | км | 16,292 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | - Министерство доходов и сборов  (ГП «Донбасстеплоэнерго) | 41 | км | 16,261 | | |  | - Минтранс | 42 | км |  | | |  | - Минкультуры | 43 | км |  | | |  | - Минобразования | 44 | км |  | | |  | - Минздрав | 45 | км |  | | |  | - Прочие: | 46 | км | 0,031 | | | **7** | **Подготовка центральных тепловых пунктов** | 47 | единиц |  | | | 3 | | | | | | | Продолжение | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | **8** | **Потребность в топливе на отопительный сезон** | | | | | | **8.1** | **Уголь - всего** | 48 | тонн | 1173,066 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 8.1.1. На котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 49 | тонн | 992,5 | | |  | 8.1.2. На котельных министерств и ведомств | 50 | тонн | 180,566 | | | **8.2** | **Жидкое топливо - всего** | 51 | тонн |  | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 8.2.1.На котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 52 | тонн |  | | |  | 8.2.2. На котельных министерств и ведомств | 53 | тонн |  | | | **9** | **Создание запаса топлива (7 суток)** |  |  |  | | | **9.1** | **Уголь - всего** | 54 | тонн | 40,115 | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 9.1.1.На котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 55 | тонн | 36,23 | | |  | 9.1.2. На котельных министерств и ведомств | 56 | тонн | 3,885 | | | **9.2** | **Жидкое топливо - всего** | 57 | тонн |  | | |  | в том числе: |  |  |  | | |  | 9.2.1.На котельных коммунальной (муниципальной) собственности | 58 | тонн |  | | |  | 9.2.2. На котельных министерств и ведомств | 59 | тонн |  | | | **11** | **Общие объемы финансирования подготовительных и ремонтных работ теплоснабжения (за счет всех источников финансирования)** | 60 | тыс.руб. | 7 311,52 | |   Управляющий делами администрации Н.Ю.Ботвина  План подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов  подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Горловка  И.о.начальника управления Р.Г.Конев | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением главы администрации

от 24.04.2017 г. № 303-р

**ПЛАН**

**подготовки объектов водопроводно-канализационного хозяйства**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Общее количество водопроводных сетей всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 1387, 211 км.

Общее количество канализационных сетей всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 564,658 км.

Общее количество водопроводных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 21 ед.

Общее количество канализационных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 8 ед.

Общее количество водопроводных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 0 ед.

Общее количество канализационных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 4 ед.

Общее количество скважин всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 0 ед.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Единица измерения** | **План** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Подготовка водопроводно-канализационной сети** |  |  |  |
|  | **1.1. Ремонт/замена водопроводных сетей, всего** | 1 | км | 3,058 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сетей коммунальной (муниципальной) собственности | 2 | км | 3,058 |
|  | сетей министерств и ведомств | 3 | км |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 4 | км |  |
|  | - Минтранс | 5 | км |  |
|  | - Прочие | 6 | км |  |
|  | **1.2. Ремонт/замена канализационных систем, всего** | 7 | км | 2,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сетей коммунальной (муниципальной) собственности | 8 | км | 2,06 |
|  | сетей министерств и ведомств | 9 | км |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 10 | км |  |
|  | - Минтранс | 11 | км |  |
|  | - Прочие | 12 | км |  |
| **2** | **Подготовка сооружений и оборудования** |  |  |  |
|  | **2.1. Водопроводных насосных станций (далее -ВНС), всего** | 13 | единиц | 19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | | | | |
| 2 | | | | |
| Продолжение | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ВНС коммунальной (муниципальной) собственности | 14 | единиц | 19 |
| ВНС министерств и ведомств | 15 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 16 | единиц |  |
|  | - Минтранс | 17 | единиц |  |
|  | - Прочие (указать) | 18 | единиц |  |
|  | **2.2. Канализационных насосных станций (далее - КНС), всего** | 19 | единиц | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | КНС коммунальной (муниципальной) собственности | 20 | единиц | 8 |
|  | КНС министерств и ведомств | 21 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 22 | единиц |  |
|  | - Минтранс | 23 | единиц |  |
|  | - Прочие (указать) | 24 | единиц |  |
|  | **2.3. Водопроводные очистные сооружения (далее - ВОС), всего** | 25 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ВОС коммунальной (муниципальной) собственности | 26 | единиц |  |
|  | ВОС министерств и ведомств | 27 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 28 | единиц |  |
|  | - Минтранс | 29 | единиц |  |
|  | - Прочие (указать) | 30 | единиц |  |
|  | **2.4. Канализационные очистные сооружения (далее - КОС), всего** | 31 | единиц | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | КОС коммунальной (муниципальной) собственности | 32 | единиц | 4 |
|  | КОС министерств и ведомств | 33 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 34 | единиц |  |
|  | - Минтранс | 35 | единиц |  |
|  | - Прочие (указать) | 36 | единиц |  |
|  | **2.5. Скважин, всего** | 43 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | скважин коммунальной (муниципальной) собственности | 44 | единиц |  |
|  | скважин министерств и ведомств | 45 | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - Минугля и энергетики | 46 | единиц |  |
|  | - Минтранс | 47 | единиц |  |
|  | - Прочие (указать) | 48 | единиц |  |
|  | | | | |
| 3 | | | | |
| Продолжение | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3** | **Общие объемы финансирования подготовительных и ремонтных работ водоснабжения и водоотведения (за счет всех источников финансирования)** | 49 | тыс.руб. | 6 702,0 |

Управляющий делами администрации Н.Ю. Ботвина

План подготовки объектов водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации

г. Горловка

И.о. начальника управления Р.Г.Конев

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением главы администрации

от 24.04.2017 г. № 303-р

**ПЛАН**

**по подготовке дорожно-мостового хозяйства**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

Общая протяженность дорог с твердым покрытием – **914,696** км

Общее количество спецтехники - **8** единиц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед. изм.** | **План** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Ремонт внутригородских дорог с твердым покрытием – всего | 1 | тыс. м2 | 289,727 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 2 | тыс. м2 |  |
|  | - текущий ремонт | 3 | тыс. м2 | 289,727 |
| **2** | Наличие специализированной техники | 4 | единиц | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | машина дорожная комбинированная | 5 | единиц | 4 |
|  | автогрейдер | 6 | единиц |  |
|  | вспомогательная специализированная техника | 7 | единиц | 4 |
| **3** | Подготовка специализированной техники | 8 | единиц | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | машина дорожная комбинированная | 9 | единиц | 4 |
|  | автогрейдер | 10 | единиц |  |
|  | вспомогательная специализированная техника | 11 | единиц | 4 |
| **4** | Привлечение дополнительной спецтехники у сторонних организаций | 12 | единиц | 6 |
| **5** | Заготовка посыпочного материала и реагентов | 13 | тонн | 5500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | соль техническая | 14 | тонн |  |
|  | концентрат минеральный «Галит» | 15 | тонн | 2500 |
|  | другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) | 16 | тонн | 3000 |
| **6** | Заготовка горюче-смазочных материалов на ликвидацию последствий непогоды, всего: | 17 | литр | 45000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | бензин | 18 | литр | 5000 |
|  | дизельное топливо | 19 | литр | 40000 |
| **7** | Общие объемы финансирования | 20 | тыс. руб. | 267519,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - из республиканского бюджета | 21 | тыс. руб. | 267519,43 |
|  | - из местного бюджета | 22 | тыс. руб. |  |
|  | - собственные средства | 12 | тыс. руб. |  |

Управляющий делами администрации Н.Ю. Ботвина

План по подготовке дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017- 2018 годов

подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Горловка

И.о. начальника управления Р.Г.Конев